ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА

# ПРИКАЗ

" 23." 06. 2015 г.                         	 			             № 223

О  подготовке   образовательных учреждений

Обливского района к работе в осенне-зимний

период  2015-2016 годов

На основании постановления Администрации Обливского района от 19.05.2015 №363 «О подготовке объектов ЖКХ, инженерной и социальной инфраструктуры Обливского района к работе и эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов»,  приказа минобразования Ростовской области от 28.05.2015 № 357 «О подготовке образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки образовательных учреждений Обливского района к  устойчивой эксплуатации в осенне-зимний период  2015-2016 годов

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Руководителям образовательных учреждений:

1.1.Организовать работу по подготовке образовательных учреждений к отопительному сезону 2015-2016 года в соответствии с планом мероприятий, утвержденным Отделом образования и согласованным Администрацией Обливского района (приложение к приказу);

1.2.провести проверку отопительных систем отопления на предмет определения их соответствия нормам и правилам эксплуатации котельных, правилам пожарной безопасности и охраны труда;

1.3.обеспечить подготовку систем отопления и рамок управления к устойчивой эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

1.4.в срок до 01.09.2015 обеспечить 70-% запас котельно-печного топлива от общей потребности на отопительный период;

1.5. обеспечить  целевое  использование выделяемых средств на подготовку объектов к работе в зимних условиях, приобретение твердого топлива;

1.6. обеспечить контроль за потреблением топливно-энергетических ресурсов в пределах выделенных лимитов, утвержденных на 2015-2016 годы;

1.7.обеспечить контроль за своевременной оплатой за жилищно-коммунальные услуги, не допускать задолженности за потребленные услуги и топливно-энергетические ресурсы;

1.8. еженедельно (понедельник до 17.00) начиная с 29.06.2015  представлять в Отдел образования  информацию о ходе подготовки образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период 2015 -2016 годов.

2. Назначить ответственными по  обеспечению контроля за проведением мероприятий по подготовке образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период 2015 -2016 годов и  ведение информации  в системе электронного мониторинга«1С «Учет и контроль мероприятий, подготовка образовательных учреждений к началу отопительного сезона» главного специалиста Отдела образования Радецкую О.Г.,  инженера Отдела образования Кирик И.И.

3. Ответственным лицам по  обеспечению контроля за проведением мероприятий по подготовке образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период 2015 -2016 годов и  ведение информации  в системе электронного мониторинга«1С «Учет и контроль мероприятий, подготовка образовательных учреждений к началу отопительного сезона»:

3.1. в срок до 24.06.2015 отразить информацию о графике приемки систем отопления образовательных учреждений в системе «1С «Учет и контроль мероприятий, подготовка образовательных учреждений к началу отопительного сезона»;

3.2.еженедельно (вторник до 17.00), начиная  с 24.06.2015  отражать системе «1С «Учет и контроль мероприятий, подготовка образовательных учреждений к началу отопительного сезона» достоверную информацию о ходе подготовки образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период  2015 -2016 годов;

3.3.предоставить в минобразование Ростовской области в срок до 01.09.2015 сводную итоговую информацию о готовности образовательных учреждений к устойчивой эксплуатации  в осенне-зимний период;

3.4. отразить информацию о графике пуска тепла в образовательных учреждениях в системе «1С «Учет и контроль мероприятий, подготовка образовательных учреждений к началу отопительного сезона»;

3.5. информацию о пуске тепла в образовательных учреждениях в день пуска тепла отразить системе «1С «Учет и контроль мероприятий, подготовка образовательных учреждений к началу отопительного сезона»;

4.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специалиста Отдела образования Радецкую О. Г.

Заведующий 			 	                                            Н.А. Малахова

С приказом ознакомлены:

_________________ И.И. Кирик

__________________О.Г.Радецкая

Приказ подготовлен

специалистом Отдела образования  Радецкой О.Г.

# Приложение к приказу Отдела

# образования от  23.06.2015 № 223

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке учреждений образования  Обливского района

к эксплуатации в осенне-зимний период 2015- 2016 г.

| № п/п | Наименование | Мероприятия по подготовке к эксплуатации в ОЗП | Срок выполнения работ | Ответственный исполнитель |  | Объем финансирования (тыс. руб.) Бюджет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1. | МБОУ «Обливская СОШ № 2» | - косметический ремонт, -опрессовывание системы отопления, -обучение ответств.лиц по тепо и электрохозяйству -контрольно-измерительные работы -замена окон на металлопл. | до 01.08.15г. до 10.09.15 | Директор Карамушка Е.С. |  | 97,0 (внебюдж.) 15,0 (внебюдж.) 5,4 (бюджет) 88, 4 (бюджет) 2345,65 +113,10 |  |  |
| 2 | Филиал МБОУ Обливской СОШ №1 «Школа 2, 3 ступени образования» | -Текущий (косметический ремонт) рекреаций, спортивного зала, туалетов, -опрессовывание системы отопления, -чистка дымоходов, т/о инженерного оборудования, -замена окон на металлопласт. | до 01.08.15г. до 10.09.15г. | Директор Пагонцева М.В. |  | 110,2 80,0 839,56+40,48 |  |  |
| 3. | МБДОУ «Детский сад «Сказка» | текущий выборочный ремонт отопительной системы | до 01.08.15г. |  | Заведующий Кирик Н.П. | 49,0 |  |  |
| 4. | Филиал МБОУ «Обливская СОШ № 2» «Лобачевская начальная школа – детский сад» | -Опрессовывание системы отопления, чистка дымоходов, т/о инженерного оборудования, выборочный ремонт систем канализации и отопления; -замена окон на металлопласт. | до 01.08.15г. |  | Директор Карамушка Е.С. | - - 10, 0 1037,51+50,03 |  |  |
| 5. | МБДОУ «Детский сад «Солнышко» | Ремонт сантехнического оборудования пищеблока, подводка горячей воды и установка эл. Нагревателя (по решению суда) | до 01.08.15г. |  | Заведующий Ликольд А.Г. | 32,0 |  |  |
| 6. | МБОУ ДОД Обливская ДЮСШ | Выборочный ремонт пола спортзала; Ремонт осветительных ламп | до 01.08.15г. |  | Директор Вострикова С.А. | 2,0 2,0 |  |  |
| 7. | МБДОУ « Детский сад Ивушка» | -косметический ремонт, -промывка и опрессовывание системы отопления, -обучение ответственных лиц за тепло и электрохозяйство | до 01.08.15г. |  | Заведующий Гарапшина Ю.Н. | - 12,9 7,2 |  |  |
| 8. | МБДОУ «Детский сад «Тополек» | -Проверка вентиляционных и дымовых каналов; -Техническое обслуживание газовых котлов; -Обучение ответственных лиц за газ. .хоз-во, операторов газ. котел.. пож.минимум; -Контрольно-измерительные работы; | до 01.08.15г |  | Заведующий НедопекинаВ.Ф. | 1,7 2,4 4,0 28,4 |  |  |
| 9. | Филиал МБДОУ «Детский сад «Тополек» - «Детский сад «Ковылек» | -Проверка, ремонт вентиляционных и дымовых каналов; -Обучение отв. лиц по тепл.хоз. и пож. минимум | до 01.08.15г. |  | Заведующий НедопекинаВ.Ф | 11,9 2,4 |  |  |
| 10. | Ковыленская ООШ – филиал МБОУ Обливской СОШ № 1 | -Приобретение котла Универсал-5 -Сборка и устройство котла Универсал-5 | до 01.08.15г. до 30.08.15г. |  | Директор Пагонцева М.В. | 321,0 85,0 |  |  |
| 11. | МБОУ « Каштановская СОШ» | -Текущий выборочный ремонт отопления, -обслуживание газового оборудования, -обследование дымоходов, -огнезащитная обработка деревянных конструкций кровель | до 01.08.15г. до 30.08.15г. |  | Директор Пузикова Т.В. | 10,0 3,0 2,0 35,0 |  |  |
| 12. | Нестеркинская НОШ – филиал МБОУ «Обливская СОШ № 2» | - Ремонт системы отопления, промывка котлов, -замена теплообменника, опрессовывание системы отопления, чистка дымоходов, т/о инженерного оборудования | До 01.08.15г. |  | Директор Карамушка Е.С., зав. филиалом Бардаков Е.П. | 15,0 49,3 |  |  |
| 13. | Кривовская ООШ – филиал МБОУ Обливской СОШ №1 | - текущий ремонт внутри здания школы; -текущий ремонт части здания школы для размещения дошкольной группы; -Замена окон на металлопластик. | до 01.07.15 г. до 10.09.15 г. |  | Директор Пагонцева М.В. | 14,7 232,43 991,15+47,79 |  |  |
| 14. | МБОУ Солонецкая СОШ | -косметический ремонт внутри здания, -выборочный текущий ремонт мягкой кровли, -ремонт системы водоснабжения, -огнезащитная обработка деревянных конструкций кровель | до 01.08.15г. до 30.08.15 г. до 01.10.15 г. |  | Директор Григорьева Е.В. | 10,0 150,0 25,0 25,0 |  |  |
| 15. | Александровская ООШ- фииал МБОУ «Леоновская СОШ» | Замена пришедшего в негодность отопительного котла; -ремонт системы отопления и утепления труб отопления неружных; -выборочный ремонт отмостки по периметру здания | до 01.08.15г. |  | Директор Алсаева С.А. | 16,0 23,0 65,0 |  |  |
| 16. | МБОУ «Леоновская СОШ» | -Выборочный ремонт системы отопления; - выборочный ремонт кровли, -выборочный ремонт системы отопления; -замена водяной помпы; -косметический ремонт рекреаций, санузла, пищеблока; -выборочный ремонт электропроводки и замена ламп освещения(по представлению прокуратуры); -замена оконных блоков на металлопластик. | до 01.08.15г. До 10.09.15г. |  | Директор Алсаева С.А. | 47,0 50,0 15,0 30,0 24,9 929,91+44,84 |  |  |
| 17. | Караичевская ООШ-филиал МБОУ Обливской СОШ №1 | -текущий (косметический) ремонт внутри здания школы; -промывка системы отопления, чистка дымоходов, т/о инженерного оборудования. Замена запорной арматуры; - замена окон на металлопластик. | до 01.08.15г. до 10.09.15г. |  | Директор Пагонцева М.В. | 12,5 - 1649,21+79,52 |  |  |
| 18. | МБОУ Алексеевская СОШ | -Текущий косметический ремонт помещений внутри школы; -Выполнение предписаний прокуратуры об исполнении норм Сан Пин(а) (педальные ведра, полотенцедержатели, держатели туалетной бумаги; -замена окон на металлопластик. | до 01.08.15 г. До 10.09.2015 г. |  | Директор Андреенков М.Н. | 38,0 7,0 1583,56+76,36 |  |  |
| 19. | Шаповаловская НШ-филиал МБОУ «Каштановская СОШ» | Текущий ремонт печи., чистка дымохода, косметический ремонт здания | До 01.08.15г. |  | Директор Пузикова Т.В. | 3,0 |  |  |
| 20. | Новоясиновская НШ- филиал МБОУ Обливской СОШ№ 1 | Ревизия систем водоснабжения, отопления, канализации; косметический ремонт помещений | До 01.08.15. |  | Директор Пагонцева М.В. | - |  |  |
| 21. | Филиал МБДОУ «Детский сад «Ивушка» - «Лучик» | промывка и опрессовывание системы отопления | До 01.08.15г. |  | Заведующий Гарапшина Ю.Н. | 6,0 |  |  |